KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Thành viên nhóm:

- 1. Thang Quốc Khải (Trưởng nhóm)

- 2. Nguyễn Đình Tiến

3. Nguyễn Hồng Phúc

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý bán hàng có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát bài toán tổng thể Hệ thống quản lý bán hàng tích hợp AI, xác định phạm vi và lập kế hoạch 9 tuần | Thang Quốc Khải | Node.js, Python, Git, Trello |
|  | Khảo sát giao diện bán hàng (Storefront) & quản trị (Admin Dashboard), xây dựng sơ đồ luồng người dùng (User Flow) | Nguyễn Đình Tiến | Figma, Wireframing, UX Design |
|  | Khảo sát mô hình dữ liệu e-commerce, thu thập bộ dữ liệu mẫu bán hàng (Sales Dataset) phục vụ bài toán AI | Nguyễn Hồng Phúc | SQL, Python (Pandas), Kaggle Dataset |
|  | Đánh giá các giải pháp và thư viện AI tích hợp (OpenAI, PyTorch, LangChain) phù hợp với đề tài | Thang Quốc Khải | Python, LangChain, PyTorch |
|  | Khảo sát và lựa chọn các thư viện UI component (TailwindCSS, Shadcn UI) cho giao diện bán hàng | Nguyễn Đình Tiến | React, TailwindCSS, UI Library |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống (Layered Architecture), thiết kế RESTful API Specification | Thang Quốc Khải | Software Architecture, OpenAPI/Swagger |
|  | Thiết kế cơ chế xác thực và phân quyền người dùng (JWT, OAuth2, RBAC: Admin, Staff, Customer) | Thang Quốc Khải | Security Architecture, JWT, bcrypt |
|  | Thiết kế Wireframe & UI Prototype chi tiết cho các màn hình Khách hàng (Trang chủ, Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng) | Nguyễn Đình Tiến | Figma Prototype, UI/UX Design |
|  | Thiết kế Wireframe & UI Prototype giao diện Admin Dashboard (Quản lý đơn hàng, kho hàng, doanh thu) | Nguyễn Đình Tiến | Figma Prototype, Responsive Layout |
|  | Thiết kế lược đồ CSDL quan hệ (ERD), lược đồ Vector DB cho AI và viết kịch bản DDL, Seed Data | Nguyễn Hồng Phúc | PostgreSQL, ChromaDB, dbdiagram.io, SQL |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Khởi tạo dự án Backend, cấu hình kết nối CSDL, middleware logging, CORS và xử lý lỗi tập trung | Thang Quốc Khải | Node.js/Express (hoặc Python FastAPI), Prisma ORM |
|  | Phát triển các API Core Xác thực (Đăng ký, Đăng nhập, Refresh Token, Đổi mật khẩu) | Thang Quốc Khải | JWT, Node.js/FastAPI, Crypto |
|  | Khởi tạo dự án Frontend (Next.js/React), cấu hình Router, State Management và UI Design System | Nguyễn Đình Tiến | Next.js / ReactJS, Redux/Zustand, TailwindCSS |
|  | Dựng khung Layout chung cho trang Storefront (Header, Navigation, Footer) và Admin (Sidebar, Topbar) | Nguyễn Đình Tiến | ReactJS, Lucide Icons, Responsive Grid |
|  | Thiết lập CSDL PostgreSQL chính thức, cấu hình Indexing tối ưu truy vấn và tiền xử lý dữ liệu mẫu | Nguyễn Hồng Phúc | PostgreSQL, Indexing, Python Pandas |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Phát triển API Quản lý Danh mục & Sản phẩm (Product CRUD API, phân trang, lọc nâng cao) | Thang Quốc Khải | Node.js/FastAPI, PostgreSQL Full-Text Search |
|  | Phát triển API Giỏ hàng (Cart API), API Đơn hàng (Order Workflow) và tích hợp Cổng thanh toán VNPAY Sandbox | Thang Quốc Khải | Node.js/FastAPI, VNPAY Sandbox API, Payment SDK |
|  | Lập trình giao diện Trang danh sách sản phẩm, Trang chi tiết sản phẩm và Bộ lọc tìm kiếm đa tiêu chí | Nguyễn Đình Tiến | Next.js / ReactJS, Axios, Zod Validation |
|  | Lập trình giao diện Giỏ hàng, Form thanh toán (Checkout Page) và Màn hình quản lý đơn hàng phía Admin | Nguyễn Đình Tiến | Next.js, React Hook Form, Tailwind CSS |
|  | Viết kịch bản kiểm thử API (Postman Collection), viết các câu truy vấn báo cáo bán hàng và log tương tác người dùng | Nguyễn Hồng Phúc | Postman, SQL Aggregations, User Behavior Schema |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Thiết kế và huấn luyện mô hình AI Gợi ý sản phẩm (Collaborative Filtering / Content-Based / Hybrid) | Thang Quốc Khải | Python, PyTorch / Scikit-learn, Cosine Similarity |
|  | Xây dựng AI Microservice Endpoint tiếp nhận tương tác người dùng và trả về danh sách gợi ý cá nhân hóa | Thang Quốc Khải | FastAPI, REST API, JSON Response |
|  | Phát triển component UI 'Gợi ý cho bạn' (Recommended Products Slider) hiển thị trên Trang chủ | Nguyễn Đình Tiến | Next.js / ReactJS, SwiperJS, Framer Motion |
|  | Phát triển block UI 'Sản phẩm tương tự' trên trang chi tiết và 'Mua kèm giá tốt' tại giỏ hàng | Nguyễn Đình Tiến | ReactJS, TailwindCSS, Dynamic Routing |
|  | Xây dựng Data Pipeline trích xuất dữ liệu giao dịch và lưu trữ Vector Embeddings sản phẩm | Nguyễn Hồng Phúc | Python, ChromaDB / Qdrant, Data Pipeline |
|  | Đánh giá độ chính xác mô hình Gợi ý AI (Precision, Recall, MAP, RMSE) và tinh chỉnh tham số (Hyperparameter Tuning) | Nguyễn Hồng Phúc | Python, Scikit-learn Metrics, Grid Search |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Tích hợp LLM (OpenAI API / Gemini API) kết hợp kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) | Thang Quốc Khải | LangChain / LlamaIndex, OpenAI API, Python |
|  | Phát triển Backend Service cho Chatbot AI: Truy vấn sản phẩm, đơn hàng và chính sách bán hàng realtime | Thang Quốc Khải | Node.js / FastAPI, Redis (Session Store), SSE |
|  | Thiết kế và lập trình Floating AI Chat Widget nổi ở góc trang web bán hàng | Nguyễn Đình Tiến | ReactJS, WebSockets / SSE, CSS Animations |
|  | Lập trình giao diện tin nhắn tương tác (Message Bubble, Quick Reply Buttons, Product Cards trong Chatbox) | Nguyễn Đình Tiến | ReactJS, Tailwind CSS, Component UI |
|  | Xây dựng cơ sở tri thức (Knowledge Base / FAQ), Vectorize dữ liệu tri thức và kiểm thử chống ảo giác AI | Nguyễn Hồng Phúc | Prompt Engineering, Vector Search, Hallucination Test |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Xây dựng mô hình AI Dự báo Doanh thu và Nhu cầu sản phẩm (Demand Forecasting / Sales Prediction) | Thang Quốc Khải | Python, ARIMA / Prophet / XGBoost, FastAPI |
|  | Phát triển API Cảnh báo tồn kho thông minh và gợi ý danh sách sản phẩm cần nhập bổ sung cho Admin | Thang Quốc Khải | FastAPI, Algorithm Logic, JSON API |
|  | Xây dựng giao diện Admin AI Dashboard: Biểu đồ trực quan hóa dự báo doanh thu tương lai | Nguyễn Đình Tiến | ReactJS / Next.js, Chart.js / Recharts, Tailwind UI |
|  | Lập trình bảng điều khiển cảnh báo hàng tồn kho và các bộ lọc thời gian xuất báo cáo | Nguyễn Đình Tiến | ReactJS, Recharts, Export Excel/PDF Component |
|  | Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series Data Preprocessing), đánh giá chỉ số MASE/MAPE/RMSE và kiểm thử tích hợp | Nguyễn Hồng Phúc | Time-series Analysis, Python Matplotlib, Integration Test |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Tối ưu hóa hiệu năng Backend API, cấu hình Redis Cache, giới hạn Rate Limit và cơ chế bảo mật (CORS, Sanitize) | Thang Quốc Khải | Redis, Express/FastAPI Middleware, Helmet, CORS |
|  | Đóng gói toàn bộ ứng dụng (Backend, AI Services, Database, Frontend) bằng Docker & Docker Compose | Thang Quốc Khải | Docker, Docker Compose, Nginx Reverse Proxy |
|  | Tối ưu hóa hiệu năng Frontend (Lazy loading, Image Optimization, Bundle Size, Lighthouse Score > 90) | Nguyễn Đình Tiến | Next.js Optimization, Lighthouse, Web Vitals |
|  | Kiểm thử giao diện Responsive trên đa thiết bị (Mobile, Tablet, Desktop) và khắc phục các lỗi UI | Nguyễn Đình Tiến | Responsive Design, Cross-browser Testing, CSS Fixes |
|  | Thực hiện kiểm thử tải (Load Testing), kiểm thử bảo mật (SQL Injection, XSS) và lập Báo cáo QA tổng thể | Nguyễn Hồng Phúc | JMeter / Locust, OWASP ZAP, Test Summary Report |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Triển khai hệ thống lên Server Production (VPS/Cloud), cấu hình Domain, SSL/TLS và Nginx Reverse Proxy | Thang Quốc Khải | Linux/Ubuntu Server, Nginx, SSL Let's Encrypt |
|  | Lập tài liệu Kiến trúc hệ thống và Tài liệu hướng dẫn triển khai/vận hành Server | Thang Quốc Khải | Technical Architecture Docs, Markdown, DevOps Guide |
|  | Đóng gói tài liệu Giao diện người dùng và Hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng & Admin (User Manual) | Nguyễn Đình Tiến | User Manual, Markdown, Screenshots |
|  | Quay video demo kịch bản trải nghiệm người dùng trên hệ thống bán hàng tích hợp AI | Nguyễn Đình Tiến | Screen Recording, Video Editing, System Demo |
|  | Hoàn thiện Báo cáo tổng kết dự án, Slide thuyết trình và chuẩn bị dữ liệu demo cho buổi nghiệm thu | Nguyễn Hồng Phúc | MS Word, PowerPoint, Git Repository Management |