THU THẬP, LÀM RÕ YÊU CẦU CỦA ỨNG DỤNG

Thành viên nhóm:

- 1. Thang Quốc Khải (Trưởng nhóm)

- 2. Nguyễn Đình Tiến

3. Nguyễn Hồng Phúc

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý bán hàng có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Yêu cầu chức năng của một hệ thống là quan trọng vì yêu cầu cung cấp các cơ sở cho tất cả công việc phát triển hệ thống sau đó.

- Danh sách các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng

| STT | Câu hỏi (Questions) | Trả lời (Answers) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Khảo sát bài toán tổng thể Hệ thống quản lý bán hàng tích hợp AI, xác định phạm vi và lập kế hoạch 9 tuần | Thang Quốc Khải | Node.js, Python, Git, Trello |
|  | Khảo sát giao diện bán hàng (Storefront) & quản trị (Admin Dashboard), xây dựng sơ đồ luồng người dùng (User Flow) | Nguyễn Đình Tiến | Figma, Wireframing, UX Design |
|  | Khảo sát mô hình dữ liệu e-commerce, thu thập bộ dữ liệu mẫu bán hàng (Sales Dataset) phục vụ bài toán AI | Nguyễn Hồng Phúc | SQL, Python (Pandas), Kaggle Dataset |
|  | Đánh giá các giải pháp và thư viện AI tích hợp (OpenAI, PyTorch, LangChain) phù hợp với đề tài | Thang Quốc Khải | Python, LangChain, PyTorch |
|  | Khảo sát và lựa chọn các thư viện UI component (TailwindCSS, Shadcn UI) cho giao diện bán hàng | Nguyễn Đình Tiến | React, TailwindCSS, UI Library |
|  | Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống (Layered Architecture), thiết kế RESTful API Specification | Thang Quốc Khải | Software Architecture, OpenAPI/Swagger |
|  | Thiết kế cơ chế xác thực và phân quyền người dùng (JWT, OAuth2, RBAC: Admin, Staff, Customer) | Thang Quốc Khải | Security Architecture, JWT, bcrypt |
|  | Thiết kế Wireframe & UI Prototype chi tiết cho các màn hình Khách hàng (Trang chủ, Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng) | Nguyễn Đình Tiến | Figma Prototype, UI/UX Design |
|  | Thiết kế Wireframe & UI Prototype giao diện Admin Dashboard (Quản lý đơn hàng, kho hàng, doanh thu) | Nguyễn Đình Tiến | Figma Prototype, Responsive Layout |
|  | Thiết kế lược đồ CSDL quan hệ (ERD), lược đồ Vector DB cho AI và viết kịch bản DDL, Seed Data | Nguyễn Hồng Phúc | PostgreSQL, ChromaDB, dbdiagram.io, SQL |
|  | Khởi tạo dự án Backend, cấu hình kết nối CSDL, middleware logging, CORS và xử lý lỗi tập trung | Thang Quốc Khải | Node.js/Express (hoặc Python FastAPI), Prisma ORM |
|  | Phát triển các API Core Xác thực (Đăng ký, Đăng nhập, Refresh Token, Đổi mật khẩu) | Thang Quốc Khải | JWT, Node.js/FastAPI, Crypto |
|  | Khởi tạo dự án Frontend (Next.js/React), cấu hình Router, State Management và UI Design System | Nguyễn Đình Tiến | Next.js / ReactJS, Redux/Zustand, TailwindCSS |
|  | Dựng khung Layout chung cho trang Storefront (Header, Navigation, Footer) và Admin (Sidebar, Topbar) | Nguyễn Đình Tiến | ReactJS, Lucide Icons, Responsive Grid |
|  | Thiết lập CSDL PostgreSQL chính thức, cấu hình Indexing tối ưu truy vấn và tiền xử lý dữ liệu mẫu | Nguyễn Hồng Phúc | PostgreSQL, Indexing, Python Pandas |
|  | Phát triển API Quản lý Danh mục & Sản phẩm (Product CRUD API, phân trang, lọc nâng cao) | Thang Quốc Khải | Node.js/FastAPI, PostgreSQL Full-Text Search |
|  | Phát triển API Giỏ hàng (Cart API), API Đơn hàng (Order Workflow) và tích hợp Cổng thanh toán VNPAY Sandbox | Thang Quốc Khải | Node.js/FastAPI, VNPAY Sandbox API, Payment SDK |
|  | Lập trình giao diện Trang danh sách sản phẩm, Trang chi tiết sản phẩm và Bộ lọc tìm kiếm đa tiêu chí | Nguyễn Đình Tiến | Next.js / ReactJS, Axios, Zod Validation |
|  | Lập trình giao diện Giỏ hàng, Form thanh toán (Checkout Page) và Màn hình quản lý đơn hàng phía Admin | Nguyễn Đình Tiến | Next.js, React Hook Form, Tailwind CSS |
|  | Viết kịch bản kiểm thử API (Postman Collection), viết các câu truy vấn báo cáo bán hàng và log tương tác người dùng | Nguyễn Hồng Phúc | Postman, SQL Aggregations, User Behavior Schema |

- Yêu cầu chức năng/phi chức năng của ứng dụng

- Sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng