KIỂM THỬ CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG

| Thông tin đề tài | Nội dung dự án thực tế |
| --- | --- |
| Thành viên nhóm | 1. Thang Quốc Khải (Trưởng nhóm - AI Lead & System Architecture) 2. Nguyễn Đình Tiến (Frontend Lead & Database Lead) 3. Nguyễn Hồng Phúc (Backend Lead & QA Testing Lead) |
| Tên ứng dụng | Hệ thống quản lý bán hàng có tích hợp AI (Store AI Platform / TPK Store) |
| Thời gian thực hiện | Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần) |

1. Những yêu cầu về tài nguyên cho kiểm thử ứng dụng

1.1. Phần cứng

Máy tính cá nhân có kết nối mạng LAN / Internet tốc độ cao để kiểm thử API và dịch vụ AI:

| CPU | RAM | HDD / SSD | Architecture |
| --- | --- | --- | --- |
| Intel Core i5 / i7 (2.8 GHz+) | 16 GB DDR4/DDR5 | 512 GB NVMe SSD | 64 bit (x64 / ARM64) |

1.2. Phần mềm

Danh mục các công cụ phát triển, kiểm thử, quản trị cơ sở dữ liệu và môi trường chạy ứng dụng:

| Tên phần mềm | Phiên bản | Loại / Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code / Cursor AI | v1.92+ / v0.40+ | Công cụ phát triển mã nguồn & Debug |
| Postman / Jest / Supertest | v11.2 / v29.7 / v6.3 | Hỗ trợ kiểm thử chức năng, REST API & Unit Test |
| PostgreSQL / Prisma Studio | v16.3 / v5.18 | Lưu trữ, quản trị CSDL & kiểm tra dữ liệu |
| Google Chrome / DevTools | v127+ (Official Build) | Kiểm thử giao diện người dùng (UI) & Network |
| Microsoft Windows 11 / Ubuntu | Build 23H2 / 22.04 LTS | Môi trường chạy ứng dụng & Máy chủ dịch vụ |

2. Danh sách các tình huống để kiểm tra ứng dụng (Test Cases Matrix)

Bảng ma trận kiểm thử chức năng bao gồm 18 kịch bản chọn lọc, bao quát đầy đủ 7 phân hệ chính: Xác thực & Phân quyền, Quản lý sản phẩm, Quản lý danh mục, Giỏ hàng & Đơn hàng, Cổng thanh toán điện tử, Trợ lý ảo AI RAG Chatbot và Phân tích dự báo chuỗi thời gian AI.

| Test ID | Chức năng | Mô tả | Điều kiện trước | Dữ liệu Test | Kết quả mong muốn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-01 | Xác thực | Đăng ký tài khoản mới thành công | Email chưa tồn tại | email: 'user1@test.com', pass: 'Password123@', fullName: 'Nguyen Van A' | HTTP 201 Created, tạo tài khoản và giỏ hàng rỗng | Kiểm tra luồng đăng ký |
| TC-AUTH-02 | Xác thực | Đăng ký với email đã tồn tại | Email đã có trong hệ thống | email: 'user1@test.com', pass: 'Pass123@', fullName: 'Test' | HTTP 400 Bad Request, thông báo 'Email này đã được đăng ký' | Kiểm tra tính duy nhất |
| TC-AUTH-03 | Xác thực | Đăng nhập hợp lệ cấp JWT Token | Tài khoản đang active | email: 'user1@test.com', pass: 'Password123@' | HTTP 200, trả về accessToken (15m) & refreshToken (7d) | Kiểm tra cấp phát token |
| TC-AUTH-04 | Xác thực | Đăng nhập sai mật khẩu | Tài khoản tồn tại | email: 'user1@test.com', pass: 'WrongPass@' | HTTP 401 Unauthorized, thông báo 'Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác' | Bảo mật chống dò pass |
| TC-AUTH-05 | Xác thực | Xoay vòng Refresh Token Rotation | Có refreshToken hợp lệ | refreshToken hợp lệ | HTTP 200, cấp cặp accessToken mới và refreshToken mới, hủy token cũ | Chống tấn công Replay |
| TC-AUTH-06 | Phân quyền | Chặn User thường truy cập route Admin | Đăng nhập vai trò CUSTOMER | GET /api/admin/dashboard kèm JWT Customer | HTTP 403 Forbidden, thông báo không có quyền truy cập | Kiểm thử RBAC |
| TC-PROD-01 | Sản phẩm | Thêm sản phẩm mới kèm danh mục | Admin đã đăng nhập | name: 'Laptop Gaming Asus ROG', price: 25000000, stock: 15, catId: 'cat_laptop' | HTTP 201 Created, lưu sản phẩm và sinh slug tự động | Kiểm tra CRUD sản phẩm |
| TC-PROD-02 | Sản phẩm | Cập nhật giá và tồn kho sản phẩm | Sản phẩm đã tồn tại | PUT /api/products/:id, price: 24000000, stock: 20 | HTTP 200 OK, giá trị mới được lưu vào CSDL và xóa Redis cache | Kiểm tra Cache Invalidation |
| TC-PROD-03 | Sản phẩm | Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo giá | Đã có dữ liệu sản phẩm | GET /api/products?keyword=asus&minPrice=20000000 | HTTP 200 OK, trả về danh sách sản phẩm khớp từ khóa và tầm giá | Kiểm tra Filter & Query |
| TC-CART-01 | Giỏ hàng | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | User đã đăng nhập, còn hàng | productId: 'prod_1', quantity: 2 | HTTP 200 OK, cập nhật CartItem và tính lại tổng tiền giỏ hàng | Kiểm tra tính toán tiền |
| TC-CART-02 | Giỏ hàng | Thêm số lượng vượt tồn kho | Sản phẩm chỉ còn tồn kho = 3 | productId: 'prod_1', quantity: 5 | HTTP 400 Bad Request, báo 'Số lượng tồn kho không đủ (còn 3)' | Kiểm tra ràng buộc kho |
| TC-ORD-01 | Đơn hàng | Đặt hàng thành công COD | Giỏ hàng có sản phẩm | paymentMethod: 'COD', address: '123 Le Loi, Q1', phone: '0901234567' | HTTP 201 Created, tạo Order PENDING, trừ tồn kho và làm sạch giỏ | Giao dịch Atomic |
| TC-ORD-02 | Thanh toán | Khởi tạo URL thanh toán VNPay Sandbox | Đơn hàng đã tạo | paymentMethod: 'VNPAY', orderId: 'ord_123' | HTTP 200 OK, trả về URL VNPay chứa chữ ký số HMAC-SHA512 hợp lệ | Tích hợp cổng VNPAY |
| TC-ORD-03 | Đơn hàng | Admin duyệt chuyển trạng thái đơn | Đơn trạng thái PENDING | PATCH /api/orders/:id/status, newStatus: 'CONFIRMED' | HTTP 200 OK, trạng thái đơn chuyển thành CONFIRMED | Order State Machine |
| TC-AI-01 | AI RAG | Hỏi tư vấn sản phẩm có trong kho | Mô hình Gemini sẵn sàng | query: 'Tôi có 25 triệu muốn mua laptop gaming đồ họa mượt' | HTTP 200 OK, AI trả lời gợi ý đúng mã Asus ROG có sẵn, kèm card giá | RAG Prompt & Context |
| TC-AI-02 | AI RAG | Chống ảo giác (Anti-hallucination) | Sản phẩm không bán trong shop | query: 'Shop có bán tủ lạnh Samsung Inverter không?' | HTTP 200 OK, AI lịch sự báo shop chỉ kinh doanh máy tính/công nghệ | System Prompt Guardrail |
| TC-AI-03 | AI Gen | AI tự động sinh mô tả sản phẩm | Admin nhập tên cấu hình | name: 'Bàn phím cơ DareU EK87 switch Blue' | HTTP 200 OK, AI sinh đoạn văn mô tả chuẩn SEO, định dạng Markdown | AI Marketing Generator |
| TC-AI-04 | AI Forecast | Dự báo doanh thu và cảnh báo tồn kho | Có dữ liệu bán hàng lịch sử | GET /api/ai/forecast | HTTP 200 OK, trả về chuỗi dự báo 30 ngày và danh sách sản phẩm stock < 10 | Phân tích chuỗi thời gian |

3. Báo cáo kết quả test (Test report)

Báo cáo kết quả kiểm thử thực tế được thực hiện trong suốt các Sprint phát triển dự án. Tất cả 18 kịch bản kiểm thử đều đã ĐẠT (PASS) sau khi khắc phục các lỗi phát sinh ban đầu (Lỗi kiểm tra định dạng email, lỗi timeout khi kết nối cổng Sandbox, lỗi CORS trên trình duyệt).

| Test ID | Ngày testing | Người tham gia Test | Pass/Fail | Độ nghiêm trọng | Tóm tắt kết quả / lỗi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-01 | 10/08/2026 | Nguyễn Hồng Phúc | PASS | Low | Hoạt động chính xác, tạo tài khoản và giỏ hàng | Đạt yêu cầu |
| TC-AUTH-02 | 10/08/2026 | Nguyễn Đình Tiến | PASS | Medium | Đã chặn đúng email trùng, trả lỗi HTTP 400 | Đạt yêu cầu |
| TC-AUTH-03 | 11/08/2026 | Nguyễn Hồng Phúc | PASS | High | Cấp đủ accessToken và refreshToken kèm cookie an toàn | Đạt yêu cầu |
| TC-AUTH-04 | 11/08/2026 | Nguyễn Hồng Phúc | PASS | Medium | Báo sai mật khẩu, không làm lộ thông tin tài khoản | Đạt yêu cầu |
| TC-AUTH-05 | 12/08/2026 | Thang Quốc Khải | PASS | High | Thu hồi token cũ và sinh token mới an toàn | Đạt yêu cầu |
| TC-AUTH-06 | 13/08/2026 | Nguyễn Hồng Phúc | PASS | High | Chặn đúng quyền RBAC, không cho Customer xem Admin | Đạt yêu cầu |
| TC-PROD-01 | 18/08/2026 | Nguyễn Đình Tiến | PASS | Medium | Tạo sản phẩm kèm ảnh và danh mục thành công | Đạt yêu cầu |
| TC-PROD-02 | 19/08/2026 | Nguyễn Đình Tiến | PASS | High | Cập nhật tồn kho tức thì, xóa cache Redis đúng lúc | Đạt yêu cầu |
| TC-PROD-03 | 20/08/2026 | Nguyễn Hồng Phúc | PASS | Low | Bộ lọc giá và tìm kiếm từ khóa phản hồi nhanh < 50ms | Đạt yêu cầu |
| TC-CART-01 | 25/08/2026 | Nguyễn Đình Tiến | PASS | Medium | Cộng dồn số lượng và cập nhật tiền chính xác | Đạt yêu cầu |
| TC-CART-02 | 26/08/2026 | Nguyễn Hồng Phúc | PASS | High | Đã chặn mua vượt quá số lượng hàng thực tế còn trong kho | Đạt yêu cầu |
| TC-ORD-01 | 01/09/2026 | Nguyễn Hồng Phúc | PASS | High | Tạo đơn hàng COD thành công, trừ tồn kho chính xác | Đạt yêu cầu |
| TC-ORD-02 | 03/09/2026 | Thang Quốc Khải | PASS | High | URL VNPay chuyển hướng đúng môi trường Sandbox | Đạt yêu cầu |
| TC-ORD-03 | 05/09/2026 | Nguyễn Đình Tiến | PASS | Medium | Cập nhật máy trạng thái đơn hàng theo đúng chu trình | Đạt yêu cầu |
| TC-AI-01 | 10/09/2026 | Thang Quốc Khải | PASS | High | RAG Chatbot gợi ý sản phẩm phù hợp ngân sách trong CSDL | Đạt yêu cầu |
| TC-AI-02 | 11/09/2026 | Thang Quốc Khải | PASS | Medium | AI từ chối trả lời sản phẩm ngoài ngành hàng vi tính | Đạt yêu cầu |
| TC-AI-03 | 12/09/2026 | Thang Quốc Khải | PASS | Low | Sinh bài mô tả chuẩn SEO có cấu trúc Markdown đẹp | Đạt yêu cầu |
| TC-AI-04 | 15/09/2026 | Thang Quốc Khải | PASS | High | Biểu đồ dự báo chuỗi thời gian và cảnh báo tồn kho < 10 chuẩn | Đạt yêu cầu |

📊 Tổng kết kiểm thử: 18/18 Test Cases PASS (Tỷ lệ thành công 100%). Hệ thống hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn giao dịch tài chính, dữ liệu phân quyền nhất quán và các tính năng Trí tuệ Nhân tạo đạt độ chính xác cao.